Smlouva o dílo

č. ............

uzavřená podle § 536 a následujících, zákona č.  513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s právními normami českého právního řádu a zásadami poctivého obchodního styku  (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

I.1	Objednatel:

Název:				Obec Sloupnice

Sídlo a PSČ:			Horní Sloupnice 196, 565 53 Sloupnice

Zastoupení: 			Josef Škeřík, starosta obce

IČ:				00038130

DIČ:				CZ00038130

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 			9329-611/0100

Kontaktní spojení:		tel., fax:			465 549 129

e-mail: 			starosta@sloupnice.cz

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:

smluvních:			Josef Škeřík,	starosta obce

technických a realizačních: 	.................. , 	technický dozor (dále jen „TDO“),

.................. ,	autorský dozor projektanta (dále jen „AD“)

(dále jen „ Objednatel „)

a

I.2	Zhotovitel:

Obchodní firma:		..................................................................................

Sídlo a PSČ:			..................................................................................

Zápis v obchodním rejstříku:	..................................................................................

jednající:			..................................................................................

IČ:				..................................................................................

DIČ:				..................................................................................

Bankovní spojení:		...................................................................................

číslo účtu:			..................................................................................

Kontaktní spojení :		tel.: 			………….

fax :			………….

e-mail:			………….

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech :

smluvních :			……………….

technických :			……………….

realizačních :			……………….

(dále jen „ Zhotovitel „ )

Článek II.

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ

II.1	Předmětem plnění Zhotovitele tj. předmětem díla dle Smlouvy je kompletní zhotovení a písemné předání stavby :

„Sloupnice – Kanalizace a ČOV – I. etapa“,

a to podle projektové dokumentace pro stavební povolení, která byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení, určuje rozsah předmětu díla a byla vypracována projekční kanceláří DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, IČ: 47916311, v 12/2010, č. zakázky: 0874a.

Shora uvedená projektová dokumentace je pro Zhotovitele závazná ve všech svých částech mimo výkazu výměr, který je závazný pouze co do určení druhů materiálů, dodávek, zařízení a služeb, pokud nejsou tyto druhy materiálů, dodávek, zařízení a služeb specifikovány v textové nebo výkresové části.

II.2	Předmět plnění – stavba je členěna na následující stavební soubory a provozní soubory:

Stoková síť

DSO 0101.1 Stoka A - vlastní stoka

DSO 0101.2 Stoka A - přechod přes vodoteč

DSO 0101.3 Stoka A - přeložka vodovodu V1

DSO 0101.4 Stoka A - přeložka vodovodu V2

DSO 0101.5 Stoka A - přeložka vodovodu V3

DSO 0101.6 Stoka A - přeložka vodovodu V4

DSO 0101.7 Stoka A - přeložka plynovodu P1

DSO 0101.8 Stoka A - přeložka sdělovacích kabelů SK0

DSO 0101.9 Stoka A - přeložka plynovodu P9

DSO 0101.10 Stoka A3

DSO 0101.11 Stoka A4 - vlastní stoka

DSO 0101.12 Stoka A4 - přechod přes vodoteč

DSO 0101.13 Stoka A4-2 vlastní stoka

DSO 0101.14 Stoka A4-2 - přeložka plynovodu P2

DSO 0101.15 Stoka A4-2 - přeložka plynovodu P3

DSO 0101.16 Stoka A5-2

DSO 0101.17 Stoka A6 - vlastní stoka

DSO 0101.18 Stoka A6 - přeložka plynovodu P4

DSO 0101.19 Stoka A6 - přeložka plynovodu P5

DSO 0101.20 Stoka A6 - přeložka vodovodu V5

DSO 0101.21 Stoka A6 - přeložka sdělovacích kabelů SK1

DSO 0101.22 Stoka A7 - vlastní stoka

DSO 0101.23 Stoka A7-1

DSO 0101.24 Stoka A7-2 - vlastní stoka

DSO 0101.25 Stoka A7-2 - přeložka vodovodu V6

DSO 0101.26 Stoka A7-2 - přeložka vodovodu V7

DSO 0101.27 Stoka A7-2 - přeložka sdělovacích kabelů SK2

DSO 0101.28 Stoka A7-2 - přeložka sdělovacích kabelů SK3

DSO 0101.29 Stoka A7-3 - vlastní stoka

DSO 0101.30 Stoka A7-3 - přeložka vodovodu V8

DSO 0101.31 Stoka A7-3 - přeložka vodovodu V9

DSO 0101.32 Stoka A7-4 – vlastní stoka

DSO 0101.33 Stoka A7-4-1 – vlastní stoka

DSO 0101.34 Stoka A7-4-1 - přeložka vodovodu V12

DSO 0101.35 Stoka A7-5 - vlastní stoka

DSO 0101.36 Stoka A7-5 - přeložka vodovodu V10

DSO 0101.37 Stoka A7-5 - přeložka plynovodu P6

DSO 0101.38 Stoka D - vlastní stoka

DSO 0101.39 Stoka D - přechod přes vodoteč

DSO 0101.40 Stoka D10 - vlastní stoka

DSO 0101.41 Stoka D10 - přechod přes vodoteč

DSO 0101.42 Výtlak V1-1

DSO 0101.43 Výtlak V5 – vlastní výtlak

DSO 0101.44 Výtlak V5 – čerpací stanice ČS5

DSO 0101.45 Výtlak V5 – přeložka plynovodu P7

DSO 0101.46 Odbočné stoky pro napojení nemovitostí

DSO 0101.47 Přípojka NN pro ČS5

Čistírna odpadních vod

SO 0201      Příprava území pro ČOV a ZS

SO 0202      Biologická ČOV

DSO 0203.1 Propojovací potrubí a kanalizace v ČOV-propojovací potrubí

DSO 0203.2 Propojovací potrubí a kanalizace v ČOV - revizní šachta SO = ČOV

DSO 0203.3 Propojovací potrubí a kanalizace v ČOV - revizní šachta SČOV1

DSO 0203.4 Propojovací potrubí a kanalizace v ČOV - základová deska pod

dezodorizační filtr

DSO 0203.5 Propojovací potrubí a kanalizace v ČOV - vystrojení studny pro

odběr  užitkové vody

DSO 0203.6 Propojovací potrubí a kanalizace v ČOV - kabelové trasy

SO 0204      Přípojka NN

DSO 0205.1 Přípojka vody - vlastní přípojka

DSO 0205.2 Přípojka vody - přechod přes vodoteč

DSO 0205.3 Přípojka vody - vodoměrná šachta

DSO 0206.1 Asfaltobetonová plocha před ČOV

DSO 0206.2 Plocha pro kontejner

DSO 0206.3 Chodníky

DSO 0207.1 Příjezdná vozovka

DSO 0207.2 Přemostění Sloupnického potoka

DSO 0207.3 Úprava stávajícího koryta Sloupnického potoka

SO 0208       Venkovní osvětlení

SO 0209       Terénní a sadové úpravy

SO 0210       Oplocení

SO 0211       Rekultivace ploch ZS

SO 300         Ostatní jinde neuvedené náklady

PROVOZNÍ SOUBORY - STROJNÍ ČÁST

DPS 11.1 Čerpací stanice ČS S1 - strojní část

DPS 11.2 Čerpací stanice ČS5 - strojní část

ČOV STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PS 21 Hrubé předčištění

PS 22 Čištění odpadních vod

PS 23 Kalové hospodářství

DPS 11.3 Čerpací stanice ČS S1 - elektročást

DPS 11.4 Čerpací stanice ČS5 - elektročást

PS 24 Motorové rozvody

PS 25 SŘTP

PS 26 Zabezpečení objektu

II.3	Celková délka stok a výtlačných řadů: 5 980 m; kapacita ČOV je 1 750 EO.

II.4	Místem plnění veřejné zakázky je obec Sloupnice, kraj Pardubický.

II.5	Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem Soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Článek III.

CENA DÍLA

III.1		Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána dohodou, v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši:

Cena Díla základní bez DPH:	    ……………………………… Kč

Cena Díla základní celkem včetně DPH: ……………………. Kč

Rezerva bez DPH					3 425 025 Kč

DPH ve výši 20 %					   685 005 Kč

Rezerva celkem včetně DPH				4 110 030 Kč

Cena Díla celková bez DPH(včetně rezervy)	…………………. Kč

DPH ve výši 20 %			 	…………………. Kč

Cena Díla celková celkem včetně DPH:	…………………. Kč

slovy:  ................................................................................. Kč

III.2	Cena Díla uvedená v článku III.1 této Smlouvy je cenou maximální, nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace Díla a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na bezvadné a kompletní provedení Díla, jeho písemné předání, jeho kolaudaci a uvedení do trvalého a bezpečného provozu.

III.3	Součástí celkové sjednané ceny díla je rezerva ve výši 3 425 025 Kč bez DPH. Rezerva je určena na krytí oprávněných víceprací ve smyslu článku 5.6. Všeobecných obchodních podmínek. Rezerva bude čerpána dle skutečných potřeb, které si obě smluvní strany předem písemně odsouhlasí v průběhu realizace díla. Rezervu je zhotovitel oprávněn čerpat pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele.

Článek IV.

# DOBA PLNĚNÍ

IV.1	Termíny zahájení prací a termíny dokončení jednotlivých stavebních objektů a termíny jejich předání Objednateli jsou stanoveny v příloze č. 7 této smlouvy o dílo.

IV.2	Termín zahájení prací:

- do 14ti dnů ode dne  protokolárního předání staveniště , předpoklad  zahájení stavby je 1.10.2012

IV.3	Zhotovitel Dílo kompletně dokončí a písemným Protokolem o předání a převzetí díla jej předá Objednateli nejpozději :  do 24 měsíců od podpisu smlouvy, tj do ……….

Článek V.

OSTATNÍ  A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V.1	Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy uvedené v článku VI. této Smlouvy.

V.2	Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu plnění dle této smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě plnění a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Státní fond životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, územní finanční úřady, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

Práva a závazky smluvních stran, výslovně neupravené touto Smlouvou, se řídí českým právem, zejména obchodním a občanským zákoníkem.

V.3	Stane-li se neplatným některé ustanovení Smlouvy, není tím dotčena platnost Smlouvy jako 	celku.

V.4	Smluvní strany se dále dohodly, že pro řešení majetkových sporů z této smlouvy je dána 	pravomoc českých soudů s tím, že místně příslušným soudem je obecný soud objednatele 	určený v souladu s českým zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění 	(nebo jiným předpisem, který ho nahradí).

V.5	Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

V.6	Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě 	podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak 	nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.

V.7	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy vč. jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně.

V.8	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V.9	Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni Smlouvu podepsat a že k její platnosti není třeba podpisu jiných osob.

V.10		Tato smlouva byla projednána na jednání zastupitelstva obce Sloupnice dne ..................... a 	schválena usnesením č. ............................... z téhož dne.

V.11	Zástupci smluvních stran výslovně uvádějí, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, kdy na důkaz souhlasu činí své vlastnoruční podpisy.

Článek VI.

PŘÍLOHY SMLOUVY:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace,

Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky a technické podmínky,

Příloha č. 3 – Všeobecné technické podmínky,

Příloha č. 4 – Rekapitulace nákladů po objektech,

Příloha č. 5 – Oceněný položkový výkaz výměr (položkový rozpočet),

Příloha č. 6 – Subdodavatelé,

Příloha č. 7 – Harmonogram provádění díla včetně uzlových bodů a platebního kalendáře

Příloha č. 8 – Seznam prvků a částí díla s odlišnou záruční lhůtou.

Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran:

Ve Sloupnici, dne .........................			V ........................., dne .........................

za Objednatele:			   				za Zhotovitele :

............................................................				............................................................

Josef Škeřík, starosta obce					jméno, funkce